**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**ГИМНАЗИЯ № 24 ИМЕНИ М.В.ОКТЯБРЬСКОЙ Г. ТОМСКА**

Белозерская ул., 12/1 Томск, 634003, тел.: факс 65-30-62, тел.: 65-02-88, тел.: 65-31-63, тел.:65-88-48

е-maiI: [mail@gim24l.tomsk.ru](mailto:mail@gim24l.tomsk.ru) ОКПО 28845182 ОКОНХ 92310 ИНН/КПП 7017001894/701701001

**План-проект мероприятий по подготовке гимназии к началу**

**2020-2021 учебного года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Косметический ремонт пищеблока столовой (ремонт кафельной плитки, покраска стен, плинтусов, дверей). | Июль, август | Директор гимназии М.И.Якуба,  зам.дир. по АХР А.В.Кузякина |
| 2 | Косметический ремонт обеденной зоны столовой (покраска стен, плинтуса, реставрация облицовочной плитки) | Июль, август | Директор гимназии М.И.Якуба,  зам.дир. по АХР А.В.Кузякина |
| 3 | Косметический ремонт коридоров 1, 2 этаж (покраска стен, покраска плинтуса) | Июль, август | Директор гимназии М.И.Якуба,  зам.дир. по АХР А.В.Кузякина |
| 4 | Косметический ремонт кабинет 49 | Июль, август | Директор гимназии М.И.Якуба,  зам.дир. по АХР А.В.Кузякина |
| 5 | Покраска стен в кабинетах № 37, 44 | Июль, август | Директор гимназии М.И.Якуба,  зам.дир. по АХР А.В.Кузякина |
| 6 | Косметический ремонт спортивного зала (покраска стен, пола) | Июль, август | Директор гимназии М.И.Якуба,  зам.дир. по АХР А.В.Кузякина |
| 7 | Ремонт спортивной площадки | Июль, август | Директор гимназии М.И.Якуба,  зам.дир. по АХР А.В.Кузякина |
| 8 | Частичный ремонт системы отопления, водоснабжения подготовка к новому отопительному сезону. Косметический ремонт теплового узла (стены полы) | Май-август | Директор гимназии М.И.Якуба,  зам.дир. по АХР А.В.Кузякина |